# 项目后期总指导

ATCC 23270 项目技术路线更新与后期执行原则

# 一、核心路线更新

项目不再把“完成 2929 个蛋白编码基因的全量终审，并先得到一个全局完整、全局最新的 2026 GEM”作为进入工程设计的前置条件。这个目标仍有价值，但以当前证据规模和人工审查成本，若继续把它当作硬门槛，会长期阻塞真正的工程目标。

新的中心原则是：不追求先得到一个“全局完美”的 ATCC 23270 模型，而是先得到一个对“有机碳增强生长”这一特定工程问题足够可信的局部模型。也就是说，先建立最小可信基线（minimal trustworthy baseline），只修复和严格审查那些会直接影响有机碳进入生物量、能量供给、Fe/S 氧化、CO2 依赖和生长预测的关键反应与结构缺陷；然后在这个基线上做出至少一条最小可行工程路径。完整基因组更新和全模型系统优化转为后续第二阶段，而不再阻塞第一阶段工程设计。

# 二、项目最高目标

项目最高目标仍然是提高 Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 23270 的生长能力，使其更适合工业培养和后续生物浸矿应用。有机碳利用不是最终目的，而是提高生长、降低高成本自养固碳负担的一种核心候选策略。

第一阶段不强求一步实现完全化能有机异养。更现实的成功表型是：Fe2+ 或还原态无机硫仍可承担主要能量/电子来源，外源有机碳开始稳定、直接地进入生物量前体，并使生长优于纯自养状态。只有第一阶段被证明可行后，再讨论进一步降低 CBB/无机碳依赖，甚至让有机碳同时承担更多能量来源。

# 三、三个模型层级的重新定位

1. 2016 iMC507 frozen baseline：保留为历史基线和复现基准。它的价值是忠实代表 2016 模型本身，不再把它直接当作工程设计真值。原始模型不得覆盖修改。

2. 2024 iATF-ENG：保留为工程扩展、场景构建和兼容溶质设计的参考。它证明了如何在 ATCC 23270 模型上加入工程路径并评估结果，但它没有完成对 2016 底层结构缺陷的系统修复，因此不能直接作为野生型真实底盘。

3. 最小可信基线：后续工程设计的真正工作模型。它从冻结的 2016 scaffold 分支出来，但只修复会直接污染当前工程问题的严重缺陷，并对第一条有机碳路径附近的局部网络做证据、方向、计量和边界审查。它不是“完整 2026 reconstruction”，也不应被这样命名。

# 四、进入工程设计前必须处理的问题

## A 类：阻塞性问题，必须先解决

HCO3E bypass 必须完成根因裁决。ACCOAC、MCOATA、MACPD、ACOATA 等反应能否构成人工的 ATP 驱动 HCO3-→CO2 旁路，必须依据原始 SBML/XLS、反应方向、GPR、confidence score 和现代生化证据裁决。不能允许一个无证据 shortcut 在后续“降低 CO2 依赖”或 knockout 设计中替代真实碳酸酐酶功能。

原始 Htpp + ATPS5rpp + ATPM 自由 ATP 能量生成环必须在工程工作分支中结构性消除，不能仅依靠某些培养场景把 Htpp 临时关掉。否则未来改变培养边界时，模型可能重新获得虚假能量。

第一条有机碳利用路径直接涉及的转运、首步活化、EMP/PPP、pyruvate/acetyl-CoA、关键补偿反应、CBB 接口、NADH/NADPH 和 ATP/呼吸耦联必须逐项核查。凡是错误方向、过宽可逆性、无证据 gap-fill 或明显化学计量异常，只要能够制造虚假生长或虚假碳流，就必须先修。

必须排除隐藏碳源、隐藏电子供体、自由 ATP、无限循环和明显质量/电荷错误造成的工程可行性。对于会直接主导最大生长预测的 biomass objective 或 maintenance 参数，如果存在严重错误，也必须先修或至少建立可接受区间。

## B 类：不阻塞，但必须做敏感性

暂时无法唯一确定但可能改变定量结果的参数，例如部分 ETC 质子计量、biomass glycogen coefficient、CA2tpp/NA1tpp 等，应作为显式敏感性参数处理。第一条工程路径只有在这些合理变化范围内仍保持主要结论，才算稳健。

## C 类：可以暂缓

2929 个蛋白编码基因的全量终审、与当前第一条有机碳路径无直接关系的代谢分支、508 vs 507 GPR 数量差异、无关位点的旧 AFE→当前 RU820/WP 映射，以及不会改变当前工程结论的低优先级注释，可以继续保留为后续工作，不再阻塞第一条工程路径。

# 五、第一条最小可行工程路径

第一条路径只解决一个问题：让一种外源有机碳真实进入 ATCC 23270 的 biomass precursor，并在不依赖模型人工旁路的前提下提高生长。当前优先候选为 glucose，因为 ATCC 23270 已有同株证据证明 pfkB/PFK 活性存在、glucose 能提高 biomass，但天然 glucose 消耗和 PFK capacity 很弱，因此它是一个“已有基础能力但通量受限”的明确工程问题。若局部审查证明 glucose 路线存在不可跨越的结构限制，再比较少量替代底物，不进行无限底物筛选。

工程设计时优先审查并最小化以下模块：glucose transport、glucose phosphorylation、PFK、EMP/PPP、pyruvate 与 acetyl-CoA 节点、主要 biomass precursor 分支、NADH/NADPH 平衡、与 CBB 的碳流竞争，以及 Fe/S→ETC→ATP 的能量耦联。目标不是重建整个中央代谢，而是找出使这条路径成立所需的最少反应添加、OE、KD 或 KO。

# 六、更新后的执行顺序

Phase A｜建立最小可信基线。完成 HCO3E 旁路根因、自由 ATP EGC 和其他直接污染有机碳/能量判断的阻塞性缺陷审计；建立单独的 corrected engineering branch，绝不覆盖 frozen 2016 baseline。

Phase B｜局部证据审查。只对第一条候选有机碳路径涉及的反应、基因、转运和能量接口做深入证据审查。每个关键反应至少明确：化学式、方向、区室、GPR、证据边界、是否天然存在、是否需要工程引入。

Phase C｜建立 engineering_sandbox_v1。只加入明确声明的工程反应或基因，不允许隐藏 gap-fill。所有新增反应必须带来源、宿主/异源身份和工程动作。

Phase D｜验证“有机碳真的供碳”。比较纯自养与工程条件，并扫描有机碳摄取、外部无机碳供应和 Fe/S 氧化保持比例。至少使用 FBA、pFBA 和 FVA 检查：growth、organic-carbon uptake、RUBISCO/CBB、Fe/S oxidation、O2、ATP、NAD(P)H 和关键 biomass precursor。不能仅凭 biomass 增长宣布成功。

Phase E｜最小化工程改动。优先寻找最少基因/反应组合，使 growth 提升、有机碳直接进入 biomass，同时避免不必要地破坏 Fe/S 供能。输出少量可构建候选，而不是几百个排名。

Phase F｜稳健性与伪解排除。对候选方案做参数敏感性、FVA 替代解、loop/energy artifact 检查，并确认结论不依赖 HCO3E 类人工旁路、自由 ATP 或其他明显低证据 shortcut。

Phase G｜再决定是否扩大模型。只有第一条工程路径已经得到稳定、可解释的计算候选后，才根据暴露出的真实瓶颈决定下一轮模型更新范围。G5X 全基因审查此时作为模型增强与证据补全，而不是第一条工程路径的前置门槛。

# 七、第一条工程路径的验收标准

第一，工程条件下 growth 相对可信基线有稳定提升，而不是求解器或单个极端参数造成的偶然最优解。

第二，外源有机碳必须进入 biomass precursor。不能只出现“有机碳被氧化成 CO2，再由 RUBISCO 重新固定”的假性有机碳利用。后续湿实验应优先考虑 13C-organic-carbon tracing 作为最终证据。

第三，如果项目当前要求保留 biomining 能力，Fe2+/RISC oxidation 必须设置明确保持阈值并分档测试，例如相对 WT 的 50%、70%、90%，而不是凭单个条件判断。

第四，候选方案不能依赖已知人工循环、隐藏能量源或无证据高通量反应；关键结果必须经 FVA 和敏感性分析后仍成立。

第五，每一个建议加入、过表达、下调或敲除的反应最终必须能映射到现实可操作的基因或工程手段，并明确当前证据强弱。

# 八、明确暂停的旧思路

暂停把“先完成 2929 基因全量终审”作为所有计算的前置条件。

暂停追求“先得到一个全局完全正确的 2026 GEM，再开始任何工程设计”。

禁止直接用 2016 原模型输出最小工程路径；必须经过最小可信基线修复。

禁止因为 2024 模型能复现论文工程场景，就把 2024 的工程/假设反应直接当作野生型真实能力。

禁止用单次 FBA 的 biomass 最大值证明工程成功；必须同时检查碳源去向、能量来源、Fe/S 功能、替代通路和敏感性。

# 九、版本与命名纪律

2016 原始模型继续命名为 frozen baseline / 2026_baseline_v0，仅用于历史复现，不改。

针对工程问题修正后的模型使用“minimal_trustworthy_baseline”或等价名称，明确其适用范围只覆盖当前工程问题。

第一条工程路径工作分支使用 engineering_sandbox_v1。任何新增反应、GPR、bounds 或参数改变必须写入 changelog，并能一键回退到最小可信基线。

未来若 G5X、现代数据库和新论文证据积累到足以支持全模型系统更新，再生成 2026_reconstruction_v1；在此之前，不把局部工程模型冒充完整 2026 reconstruction。

# 十、当前立即执行的四件事

1. 完成 HCO3E bypass 的最终根因裁决，并确定 engineering branch 的修复方式。

2. 把所有会直接影响“有机碳→biomass→能量→Fe/S”判断的 2016 严重缺陷列成阻塞清单，只处理这批问题。

3. 通过回归测试后冻结第一版 minimal trustworthy baseline。

4. 在该基线上启动第一条有机碳最小可行工程路径；优先 glucose，但以局部证据审查结果决定最终路径。

# 十一、总原则

本项目后期不再追求“先把整个 ATCC 23270 GEM 修到全局完美，再开始设计”。新的策略是：先把与目标表型直接相关的模型局部修到足够可信，做出一条真正可验证的工程路径；随后再用这条路径暴露出的真实瓶颈，反向决定模型下一步该更新哪里。

判断标准始终是：模型是否足够支撑当前工程决策，而不是模型是否看起来足够完整。完整性是后续优化目标，工程结论的可信度才是当前第一优先级。